Zadania z zakresu gospodarki odpadami do roku 2014, w perspektywie na lata 2015–2018 
dla Gminy Ładzice

Tabela 10

| Lp. | Priorytet (zgodny z planem ochrony środowiska) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zadania | W / Ws / K | do 2014 | na lata 2015–2018 | Szacunkowa wielkość nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia | Źródła finansowania | Partnerzy |
| 1. | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ulegającymi biodegradacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. | Objęcie wszystkich gospodarstw domowych gm. Ładzice zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych | Ws/K | do końca 2013 r. | – | 10.000 zł. | Środki własne odbiorców odpadów | Gmina |
|  |  | 1.2. | Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów przez firmy odbierające odpady z produkcji rolniczej i przetwórstwa żywności obejmującej przede wszystkim gospodarstwa i małe przedsiębiorstwa | K/Ws | 20% do końca 2014 r. | 100% do końca 2018 r. | 18.000 zł | Dofinansowanie w miarę posiadanych środków finansowych Gminy | Powiat |
|  |  | 1.3 | Działania w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach indywidualnych, rozstawianie kompletów pojemników tj. plastik, szkło, papier przez odbiorców odpadów lub dostarczanie worków indywidualnym producentom odpadów | W/Ws | 20% do końca 2014 r. | 100% do końca 2018 r. | Działalność bieżąca | Środki odbiorców odpadów | Powiat |
|  |  | 1.4. | Upowszechnianie informacji o możliwościach i zasadach gospodarczego wykorzystywania odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego | W/Ws | do końca 2014 r. | – | 3.000 zł rocznie | Budżet gminy, w miarę posiadanych środków finansowych | Powiat |
|  |  | 1.5. | Edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacji „u źródła”, pogadanki w przedszkolach i szkołach | W/K | na bieżąco 20112014 | na bieżąco 20152018 | 1.000 zł rocznie | Gmina, inni sponsorzy | Gmina, powiat |
|  |  | 1.6. | Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach rolniczych | K | na bieżąco 20112014 | na bieżąco 20152018 | 1000 zł rocznie | Gmina, inni sponsorzy | Gmina, powiat |
| 2 | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki wrakami samochodowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informacja ekologiczna odnośnie lokalizacji punktów odbioru na terenie powiatu lub województwa | W/K | na bieżąco do 2014 r. | na bieżąco do 2018 r. | 500 zł rocznie | Środki własne gminy | Powiat |
| 3 | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrolowanie przestrzegania zbiórki odpadów budowlanych do podstawianych kontenerów | K | na bieżąco do 2014 r. | na bieżąco do 2018 r. | Brak danych | środki własne inwestorów Gminy | Powiat |
| 4 | Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki osadami ściekowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 1 | Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi (w tym poszerzenie zakresu monitoringu osadów) | K/W | na bieżąco do 2014 r. | na bieżąco do 2018 r. | Brak danych | Środki gminy, inwestorów w miarę posiadanych środków | Powiat, |
|  |  | 4 2 | Udział w tworzeniu powiatowego systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich wykorzystaniu | K/Ws | do końca 2014 r. | - | 500 zł/rok | budżet gminy | Gmina, powiat |
| 5 | Systemowe rozwiązania w gospodarce odpadami niebezpiecznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 1 | Edukacja poświęcona prawidłowemu postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w sektorze komunalnym | K/Ws | na bieżąco do 2014 r. | na bieżąco do 2018 r. | 700 zł/rok | Budżet gminy w miarę posiadanych środków | Gmina |
|  |  | 5 2 | Kontrola w aptece pojemników na przeterminowane lekarstwa oraz w sołectwach, na zużyte baterie i akumulatory | K | na bieżąco do 2014 r. | na bieżąco do 2018 r.. | 1000 zł/rok | Budżet gminy | Powiat |
|  |  | 5 3 | Zorganizowanie wraz z odbiorcami licencjonowanymi zbiórki selektywnej odpadów niebezpiecznych będących w odpadach komunalnych i biodegradowalnych przez rozprowadzanie worków różnokolorowych dla poszczególnych odpadów i ich odbiór od mieszkańców | W/K | + W do końca 2014 r. | - kontrola na bieżąco do 2018 r. | 20.000 zł/rok | Budżet gminy + odbiorcy odpadów |  |
| 6 | Wdrożenie programu eliminacji azbestu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 1 | Udział w powiatowym programie likwidacji azbestu oraz kontynuowanie wspierania mieszkańców przy usuwaniu azbestowych pokryć dachowych | W/Ws | na bieżąco do 2014 r. | na bieżąco do 2018 r. | 3000 zł/rok | Budżet gminy, WFOŚiGW | Powiat |
|  |  | 6 2 | Przygotowanie i aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest | Ws | 2015 r. | na bieżąco do 2032 r. | 20.000 zł | Budżet gminy,WFOŚiGW | Powiat |
| 7 | Likwidacja dzikich składowisk odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 1 | Likwidacja powstających dzikich składowisk na terenie gminy głównie w lasach, | W | na bieżąco do 2014 r. | na bieżąco do 2018 r. | 10000 zł | Budżet gminy, WFOŚiGW, w miarę posiadanych środków | Powiat, |

| 8 | Współpraca z innymi gminami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 1 | Stworzenie celowych związków gmin w ramach nowego rejonu gospodarki odpadami, przy czym przewiduje się włączenie gminy Ładzice do IX rejonu z proponowanym Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Jadwinówce | Ws | – | warunkowo do końca 2014 r. | 500 zł rocznie | Budżet gminy |  |
|  |  | 8 2 | Dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie do gminnego planu gospodarki odpadami | W | do końca 2012 r. | – | 2000 zł | Budżet gminy |  |